**Соглашение № \_\_\_\_**

Московская обл., Одинцовский р-н

п. Старый Городок «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года.

**Администрация сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района Московской области**, в лице **Руководителя Блощинского Андрея Александровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКА-СЕРВИС»**, в лице **Генерального директора Корниенко Сергея Валентиновича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящее Соглашение, согласно которому Стороны взяли на себя следующие обязательства:

1. ООО «ТЭКА-СЕРВИС» берет на себя обязательства начиная с 10 мая 2019 года обеспечить финансирование в общем объеме 25 000 000(Двадцати пяти миллионов) рублей направленное на:
* благоустройство территорий сельского поселения Никольское Одинцовского Муниципального района Московской области;
* строительство детских площадок в деревнях Пронское, Никифоровское, Агафоново и селе Троицкое;
* благоустройства дорог и освещения в деревнях Пронское, Никифоровское, Агафоново и селе Троицкое.
1. ООО «ТЭКА-СЕРВИС» берет на себя обязательства начиная с 01 февраля 2019 года в строгом соответствии с разработанной проектной документацией и соблюдением закона РФ «Об охране окружающей среды» организовать производство работ по рекультивации выработанного песчаного карьера у деревни Пронское, Московской области, Одинцовского района, сельского поселения Никольское, до восстановления уровня дневной поверхности.
* Засыпку осуществить грунтами для рекультивации (далее – Грунт для рекультивации) согласно проектной документации. Под Грунтом для рекультивации в настоящем Соглашении понимается смесь из отходов и грунтов 4го и 5го класса опасности прошедших переработку в соответствии с технологией прошедшей государственную экологическую экспертизу (Приказ №140-Э от 01.12.2015 г) на основании подпункта 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В состав Грунта для рекультивации входят: щебеночно-песчаная смесь получаемая из отходов строительства и сноса, грунт образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненного опасными веществами, древесные отходы от сноса и разборки зданий.

- В срок до 2028 года осуществить рекультивацию выработанного песчаного карьера у деревни Пронское. Работы по биологическому этапу рекультивации завершить до 2031 года.

* С момента возобновления работ по рекультивации выработанного песчаного карьера у деревни Пронское и до окончания рекультивации направлять в Министерство экологии и природопользования Московской области (далее Министерство) протокол анализа Грунта для рекультивации для целей рекультивации отработанного карьера. Периодичность предоставления протоколов анализа Грунта для рекультивации в период с февраля 2019 года по 1 июня 2019 года ежемесячно, в течении первых десяти дней месяца следующего за отчетным периодом. С 1 июня 2019 года и до окончания работ периодичность предоставления протоколов анализа Грунта для рекультивации ежеквартальная.
* При завершении работ по рекультивации выработанного песчаного карьера у деревни Пронское подписать акт о рекультивации, содержащий сведения о проведенных работах по рекультивации, а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, в том числе о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии таких показателей требованиям, с обязательным приложением к акту:
* а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель, выполнены такими организациями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ;
* б) финансовые документы, подтверждающие закупку грунта, материалов, оборудования и материально-технических средств.
* Заверенную в надлежащем порядке копию акта, в том числе заверенные копии приложений нему, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, в 30-дневный срок с момента подписания данного акта представить в Министерство.
1. ООО «ТЭКА-СЕРВИС» берет на себя обязательства до истечения 2020 года завершить производство работ и рекультивацию на песчаном карьере «Никифоровское» в строгом соответствии с разработанной проектной документацией и соблюдением закона РФ «Об охране окружающей среды»
2. Администрация сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района Московской области, учитывая значение и важность для поселения взятых на себя обязательств ООО «ТЭКА-СЕРВИС», в свою очередь обязуется оказывать ООО «ТЭКА-СЕРВИС» содействие и поддержку, направленные на обеспечение условий выполнения настоящего Соглашения.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
4. Настоящее Соглашение прекращает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств по соглашению.
5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
7. Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

**Реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация сельского поселения****Никольское Одинцовского муниципального района Московской области**ОГРН 1055006361475 ИНН 5032139533Адрес местонахождения: 143079, Московская обл., Одинцовский р-н,П. Старый Городок, ул. Школьная, д.25\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Блощинский А.А. м.п. |  **ООО «ТЭКА-СЕРВИС»**ОГРН 1035006468826 ИНН 7705227349 Адрес местонахождения:143088, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Сан. им. Герцена, квартал №5, здание №1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Корниенко С.В./ м.п. |